| Use case Metodika |  |  |
| --- | --- | --- |

Metodika analýzy use casů pro umělou inteligenci vznikla jako reakce na potřebu organizací systematicky identifikovat oblasti, kde může AI přinést největší hodnotu. V době rychlého technologického rozvoje a rostoucích možností AI je důležité postupovat podle ověřených pravidel, která umožní vybrat nejrelevantnější a nejpřínosnější případy použití.

Tato metodika slouží k tomu, aby organizace dokázala:

- Zmapovat potřeby a problémy napříč odděleními pomocí dotazníků, workshopů a rozhovorů.

- Vytvořit seznam potenciálních případů užití (use casů), které by mohly být řešeny pomocí AI.

- Porovnat a seřadit jednotlivé návrhy podle jejich dopadu, náročnosti a rizikovosti, čímž vznikne přehledný katalog priorit.

- Vybrat nejperspektivnější případ užití (use case) pro pilotní testování a následnou implementaci, což zajistí efektivní využití zdrojů a maximalizuje přínos pro organizaci.

Cílem je, aby výběr a realizace AI projektů vycházela z jasných kritérií, transparentního procesu a zapojení relevantních odborníků. Výsledkem je katalog use casů seřazený podle priority, který slouží jako základ pro další rozhodování, plánování a rozvoj AI v organizaci.

- Sběr podnětů

- Online dotazník

Účel: Posbírat první vlnu nápadů a identifikovat opakující se problémy napříč celou organizací.

Forma: Krátký online formulář (MS Forms nebo Google Forms), rozeslaný všem zaměstnancům.

Otázky:

  - Jaké činnosti vám zabírají nejvíce času? (např. vyplňování protokolů, zpracování podání)

  - Kde pracujete s velkým objemem textů nebo dat, které je obtížné rychle zpracovat?

  - Jsou ve vaší práci úkoly, které se často opakují a podle vás by je bylo možné automatizovat? Pokud ano, uveďte příklad.

  - Existují situace, kde potřebujete rychle vyhodnotit velké množství informací nebo související informace k tématu? Pokud ano, uveďte příklad.

  - V jakých případech by vám pomohla AI při komunikaci s občany nebo podnikateli?

  - Pokud máte další návrhy nebo oblasti, kde by AI mohla být pro vaši organizaci užitečná, uveďte je.

  - Pokud by měl AI nástroj umět určitou činnost, která by Vám zjednodušila či zefektivnila práci, co by takový AI nástroj měl umět?

  - Máte zkušenosti s využíváním některých z nástrojů AI? Pokud ano, uveďte, který, k čemu a kde.

  - Pokud by vaše organizace zavedla nástroje umělé inteligence pro zefektivnění činnosti svých zaměstnanců, využívali byste ji?

Výhoda: Dotazník umožní zachytit širokou škálu podnětů ze všech oblastí.

- Workshop se smíšenými týmy

Účel: Prohloubit a konkretizovat nápady získané z dotazníků, umožnit diskusi mezi různými útvary.

Účastníci: zástupci IT, administrativa, právní oddělení a vedení. Z každé oblasti ochotní zaměstnanci.

Průběh:

- Krátká inspirace – ukázka konkrétních příkladů využití AI v jiných institucích.

- Brainstorming – otevřený sběr nápadů účastníků bez hodnocení.

- Diskuse – společné hledání možností, kde by AI mohla přinést přidanou hodnotu.

- Prioritizace – využití metody Impact/Effort matrix, která ukáže, které nápady jsou snadno proveditelné a zároveň přinesou vysoký přínos.

Výhoda: Účastníci si navzájem rozšíří obzory a přijdou na nové možnosti díky pohledu z různých úhlů.

- Individuální rozhovory

Účel: Získat detailnější vhled do specifických agend a problémů, které nelze jednoduše zachytit v dotazníku.

Forma: Strukturované rozhovory s vybranými vedoucími pracovníky a odborníky (např. právní oddělení, oddělení podnětů, IT).

Obsah: Diskuse o konkrétních procesech, překážkách a možnostech automatizace.

Výhoda: Získání hlubšího porozumění složitým agendám, které vyžadují odborný kontext.

- Zpracování výsledků

- Sjednocení informací

Všechny získané podněty budou popsány v jednotném formátu v Excelové šabloně Katalog nápadů, aby bylo možné je porovnávat:

- Název případu užití (use case) – stručný a výstižný název.

- Řešený problém – popis aktuálního stavu a potíží, kdo se s ním potýká.

- Popis případu užití (use case) – krátký popis toho, o jaký případ užití se jedná

- Hlavní přínosy – očekávané výsledky (časová úspora, vyšší kvalita práce, lepší služby občanům).

- Náročnost implementace – orientační odhad (nízká / střední / vysoká)

- Rizika spojená s implementací – orientační odhad (nízká / střední / vysoká).

- Vhodnost pro pilot – Ano / Ne.

- Využitá AI Technologie

Výstup: Strukturovaný katalog nápadů, který umožní jasné srovnání a rozhodnutí o prioritách.

- Rozdělení podnětů podle oblastí/agend

Podněty se roztřídí podle:

  - Typu činnosti (např. komunikace, zpracováni dokumentu)

Výstup: Grafické znázornění, uspořádaní do podobných oblastí, utřídění, spojení use case či naopak rozdělení.

- Tvorba Business Case (společně s gestorem)

Gestor vyplní Business Case:

- Bude použita šablona s předdefinovanými sekcemi.

- Shrnutí, důvody, možná řešení, očekávané přínosy, očekávané nevýhody, cíle udržitelnosti, časový rámec, hlavní rizika + náklady, hodnocení investice (nevyplňují)

- Odpovědnost: Koordinátor AI + gestor oblasti.

- Evidence v tabulce

Každý use case se zaznamená do Excelové šablony Template Use Case Analysis s těmito sloupci:

- Název případu užití (use case) – stručný a výstižný název

- Gestor

- Odbor

- Popis případu užití (use case) – krátký popis toho, o jaký případ užití se jedná

- Zhodnocení přínosu, návratnosti, ROI – stručné uvedení očekávaného přínosu, například roční úspora, investice, návratnost nebo ROI

- Dopad – hodnocení 1–5, kde 1 znamená největší dopad a 5 nejmenší

- Náročnost – hodnocení 1–5, kde 1 znamená nejmenší náročnost a 5 největší

- Vyplněný Business Case – údaj, zda je business case vyplněné (ano/ne)

- Odkaz na Business Case – odkaz na úložiště, kde je Business Case uložen

- Schůzka gestor – údaj, zda proběhla schůzka s gestorem (ano/ne)

- Popis produktu – údaj, zda je k dispozici popis produktu (ano/ne)

- Priorita – hodnocení 1–5, kde 1 znamená nejvyšší prioritu a 5 nejnižší

- Status – aktuální stav případu užití (Done, In progress, Canceled)

Tabulka slouží jako základ pro další rozhodování a zachycuje aktuální situaci.

- Vyhodnocení a prioritizace

- Hodnocení návrhů

Pro každý návrh bude provedeno hodnocení dopadu a proveditelnosti:

- Dopad – jak výrazně může AI zlepšit proces nebo službu, úspora času, kvalita.

- Proveditelnost – dostupnost dat, technické možnosti, právní rámec.

- Hodnocení za pomoci bodů (např. 1–5) nebo pomocí Impact/Effort matice.

- Diskuse a validace

Vybrané návrhy budou projednány v týmu:

- Koordinátor AI, IT, právní, vedení.

- Cíl: Validovat hodnocení, identifikovat rizika.

- Výsledek:

- Identifikace 5–10 nejperspektivnějších use casů.

- Příprava doporučení, které z nich realizovat jako první a které ponechat na pozdější fázi.

- Další kroky

- Výběr prioritního use case

Na základě hodnocení bude vybrán jeden klíčový případ pro pilotní testování.

Kritéria: vysoký dopad + nízká náročnost + dostupná data.

- Projektová dokumentace

Pro vybrané use cases se připraví:

- Product Description – co má AI řešit.

- Projektový plán – časový harmonogram, zodpovědnosti.

- Risk registr – identifikace rizik.

- Business Case – aktualizovaný podle zpětné vazby.

- Proof of Concept (PoC):

Ověření funkčnosti řešení na menším vzorku dat nebo v omezeném provozu.

Vyhodnocení výsledků: Posouzení úspěšnosti pilotu – úspory času, přesnosti, spokojenosti uživatelů.

- Škálováni

Když je pilot úspěšný:

  - Rozšířeni na další agendy.

  - Příprava na produkční nasazení.