II.

I n f o r m a c e

o přípravě a realizaci záměrů obnovy a rozvoje města Terezín

Město Terezín se potýká již dlouhodobě se složitými hospodářskými  a sociálními problémy, vyplývajícími zejména z ukončení činnosti vojenské posádky v roce 1996 (s existencí řady vojenských objektů, pro které je nutno hledat efektivní využití) a z dopadů škod vzniklých povodněmi v roce 2002 i v dalším období.

Přes dosud přijatá usnesení vlády k této problematice se v uplynulém období nedařilo obnovu a rozvoj města Terezín uspokojivě řešit. K nápravě tohoto stavu proto vláda projednala na svém zasedání dne 21. května 2008 Zprávu o podpoře obnovy a rozvoje města Terezín. V tomto materiálu zhodnotila dosavadní vývoj v řešení uvedené problematiky, zejména stav plnění úkolů v rámci dosud přijatých usnesení vlády a zapojení zainteresovaných resortů a dalších subjektů do podpory obnovy a rozvoje města Terezín.

V usnesení vlády č. 630 k tomuto materiálu byly vládou přijaty úkoly zaměřené zejména na zajištění další podpory obnovy a rozvoje města Terezín ze strany příslušných resortů (v souladu s přijatou Strategií města Terezín na léta 2008 až 2010) a dále na obnovení činnosti Vládní koordinační skupiny pro město Terezín a aktualizaci jejího složení.

A. Návrhy způsobu podpory obnovy a rozvoje města Terezín ze strany resortů příp. dalších subjektů

V bodě II/1 usnesení vlády č. 630/2008 bylo členům vlády uloženo „navrhnout ve své působnosti a při dodržení výdajových limitů svých kapitol ve schváleném střednědobém výhledu na léta 2009 a 2010 způsob podpory obnovy a rozvoje města Terezín, a to v souladu se záměry Strategie města Terezín na období 2008 až 2010 a tyto návrhy zaslat do 30. června 2008 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj“.

P l n ě n í:

1. O předložení návrhů na podporu obnovy a rozvoje města Terezín do 30. června 2008 byli v souladu s výše uvedeným usnesením vlády požádáni členové vlády a dále hejtman Ústeckého kraje 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem dopisem ze dne 9. června 2008, č.j. 18 721/2008 – 72.

2. V souladu s tímto úkolem zaslali odpověď k uvedené problematice všichni členové vlády a hejtman Ústeckého kraje. Po některých následných konzultacích (včetně jednání Vládní koordinační skupiny pro město Terezín dne 3. září 2008 – viz bod C. materiálu) jsou v další části uváděna jejich vyjádření:

Místopředseda vlády pro evropské záležitosti

Ve svém stanovisku uvádí, že není možno poskytnout přímou finanční podporu. V souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU v 1. pololetí 2009 je připravována ve spolupráci s MK, MŠMT, MZV, zastoupením Evropské komise v ČR, mezinárodními organizacemi a Federací židovských obcí mezinárodní konference na téma „Osudy majetku obětí holocaustu“, která se bude konat ve dnech 26. - 29. června 2009 v Praze. Důležitým výstupem konference bude slavnostní podpis „Terezínské deklarace“, který se za přítomnosti představitelů vlád a Evropské komise uskuteční dne 30. června 2009 v Terezíně.

Ministerstvo kultury

Resort ve svých vyjádřeních uvádí následující aktivity:

a) Ministerstvo kultury je zprostředkujícím subjektem pro prioritní osu intervence 5.1.  (Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví) Integrovaného operačního programu. Celková výše alokace je cca 7 mld. Kč. Na základě jednání ministra kultury a hejtmanů jednotlivých krajů bylo rozhodnuto, že v rámci efektivního využití prostředků bude v každém kraji realizován jeden velký projekt. Tím byl vytvořen tzv. Indikativní seznam projektů. V rámci Ústeckého kraje byl na tento seznam delegován Terezín. Předběžná alokace pro jednotlivé kraje a jejich projekty je v současné době 0,5 mld. Kč. Ve spolupráci s městem Terezín je zde uvažováno o:

- umístění centrálních depozitářů příspěvkových organizací MK v objektu nemocnice a přilehlé jízdárny s využitím pro společné studijní programy a odborné semináře v oblasti památkové péče, muzeí, galerií a dalších specializovaných oborů,

- umístění jedné z centrálních digitalizačních jednotek pro oblast kultury v objektu nemocnice.

V současné době je ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Washingtonskou katolickou univerzitou zpracováván ideový záměr na využití obou objektů a zároveň probíhá technický průzkum vhodnosti obou objektů. Předpokládá se, že v průběhu měsíce září a října 2008 budou přípravné práce dokončeny, definitivní záměr bude zaregistrován do elektronické aplikace a započnou standardní práce spojené s přípravou projektu revitalizace městaTerezín pro jeho předložení do výzvy Integrovaného operačního programu;

b) podpora obnovy kulturních památek v městské památkové rezervaci Terezín v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón  a dále podpora obnovy fortifikačního systému v Malé pevnosti v rámci Programu záchrany architektonického dědictví; v letošním roce přispívá Ministerstvo kultury částkou 1,5 mil. Kč;

c) podpora akce pracoviště příspěvkové organizace MK Národní muzeum v rámci programu „Péče o národní kulturní poklad“

- rekonstrukce depozitáře Terezín II (rozpočtové náklady 403 mil. Kč, z toho účelová státní dotace 371 mil. Kč, zpracování dokumentace pro stavební povolení do 09/2008, realizace stavby 11/2008-12/2010); jedná se o komplexní rekonstrukci budovy bývalých Hamburských kasáren na depozitář pro umístění části sbírkových a knižních fondů Historického muzea  a Knihovny Národního muzea v Terezíně;

d) rozvojové záměry příspěvkové organizace MK – Památník Terezín

- sanace pevnostního zdiva Malé pevnosti (rozpočtové náklady – cca 70 mil. Kč, schválená dokumentace ve stavebním řízení,  realizace 2008 – 2013),

- oprava havarijního stavu kolumbária a obřadních místností, které jsou součástí pevnostního systému Velké pevnosti (rozpočtové náklady – cca 12 mil. Kč, stavební řízení – do 12/2008, realizace akce – do 12/2010),

- protipovodňová opatření na Malé pevnosti – komplexní řešení realizace opatření k zajištění areálu Malé pevnosti proti povodním (rozpočtové náklady – cca 5 mil. Kč, stavební řízení – do 10/2008, realizace akce – do 12/2009).

Ministerstvo obrany

V souladu s přijatou „Strategií města Terezín na období 2008 – 2010“ předpokládá Ministerstvo obrany participaci na projektu vybudování dělostřeleckého muzea MO v objektu Kavalír 2 ze sbírek Vojenského historického ústavu (VHÚ). Participace MO na tomto projektu spočívá ve vlastním zřízení expozice muzea, tj. umístění vybraných exponátů 
a k tomu nezbytných úprav interiérů. Z úrovně VHÚ k tomu bude zpracována projektová studie, exponáty vybrané k umístění do tohoto muzea jsou vytipovány a postupně budou připravovány k případnému budoucímu umístění.

Stavební úpravy objektu Kavalír 2 a vybudování muzea jako stavebního objektu by měly být realizovány v režii města Terezín z rozpočtových prostředků územního samosprávného celku ve spojení s dotačními tituly z národních a mezinárodních programů. Ministerstvo obrany vzhledem ke sníženému zdrojovému rámci ve střednědobém výhledu není schopno financovat tyto práce z rozpočtových prostředků státního rozpočtu kapitoly MO. Tento postup byl předjednán ředitelem VHÚ se zástupci samosprávy a Úřadu vlády ČR.

Ministerstvo obrany reflektuje na požadavek města Terezín k dokončení majetkoprávních dispozic s majetkem státu (v příslušnosti hospodařit MO), který byl,  resp. bude, jako nepotřebný převeden do vlastnictví města za podmínek zákona č. 174/2003 Sb., v platném znění. Je připravován převod zbytkových pozemků v katastrálním území města 
a objektů nábřežních zdí řeky Ohře. V této souvislosti probíhá proces zpracování materiálu pro jednání schůze vlády, který bude po připomínkovém řízení  mezi ostatními organizačními složkami státu předložen na jednání vlády do konce roku 2008 (27. celek). Současně je dokončováno zpracování dodatků k již uzavřeným smlouvám o převodu vybraného majetku do vlastnictví města (věcně podle požadavků města) podle podmínek zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění, kterými bude ze smluvního vztahu odstraněna podmínka zákazu komerčního využití převedeného majetku. Nabytí platnosti těchto dodatků však podléhá schválení Ministerstvem financí, resp. Ministerstvem kultury. Ministerstvo obrany deklaruje maximální podporu městu Terezín v dořešení těchto majetkových dispozic ve smyslu požadavků města za zákonem stanovených podmínek.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pro podporu obnovy a rozvoje města navrhuje resort využití „Operačního programu Podnikání a inovace“ a připravovaného programu podpory průmyslového výzkumu a vývoje „TIP“.

Ministerstvo životního prostředí

Resort předkládá návrhy dvou vodohospodářských projektů „Terezín – odkanalizování pravobřežní části“ a „Rekonstrukce ČOV v areálu DYNTEC, s.r.o.“, které však nejsou ve Strategii města Terezín uvedeny; Město Terezín s těmito akcemi neuvažuje a nebude je s ohledem na problematičnost a neefektivnost navrhovaného řešení podporovat.

V rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa č. 4 (zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží) je možno žádat o dotaci na vybudování sběrného dvora.

Ministerstvo zemědělství

Je připravována akce „Protipovodňová opatření Terezín“ v rámci programu „Podpora prevence před povodněmi II.“. Navrhovatel město Terezín podalo žádost o podporu dne 29. března 2007 s předpokládanými náklady ve výši 215,3 mil. Kč. V současné době zajišťuje Povodí Ohře s.p. zpracování dokumentace k územního řízení. Termín pro vyhotovení dokumentace k územnímu řízení je stanoven na říjen 2008. V prosinci 2008 se očekává vydání rozhodnutí o umístění stavby. Po souhlasu meziresortní pracovní skupiny a v případě kladného posudku environmentálního experta bude vydán souhlas se zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Po vydání stavebního povolení může být vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca v průběhu roku 2009.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo uvádí, že nemá možnost realizovat ve své působnosti akce v rámci svých prostředků.  Proto akce zaměřené na revitalizaci města Terezín nepřipravuje, ale informovalo o tomto vládním úkolu některé vysoké školy, především Univerzitu Karlovu v Praze a Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Univerzita Karlova projevila zájem realizovat některé části studijních programů a celoživotního vzdělávání v Terezíně.

Ministerstvo koordinuje operační programy „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a „Výzkum a vývoj pro inovace“, které poskytují možnosti realizace vhodných akcí k naplnění záměrů revitalizace města Terezín.

Ministerstvo zahraničních věcí

Navrhuje se podpora v rámci podpůrných informačních a vzdělávacích akcí – pořádání seminářů o holocaustu do programu Diplomatické akademie MZV nebo studijního programu se specializací na oblast mezinárodních vztahů při VŠE Praha ve spolupráci se zainteresovanými skupinami z USA a Izraele (tyto skupiny mohou být diplomatickou cestou využity při aktivitách na podporu přílivu investic do podnikatelského sektoru města Terezín) a dále podpora v rámci kulturně-prezentačních aktivit při zajištění cílené propagace města a celého regionu vůči zahraničí, s cílem přilákání zahraničních turistů a to ve spolupráci s ostatními resorty.

Návrhy záměrů na obnovu a rozvoj města Terezín neuplatnily ve svých vyjádřeních Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, ministr a předseda Legislativní rady vlády, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.

Ústecký kraj

V souladu se záměry města Terezín a po dohodě s jeho představiteli vypracoval Ústecký kraj studii projektového záměru na vybudování a zřízení „Střediska humanitních studií se zaměřením na studia dějin holocaustu ve městě Terezín“. Záměr počítá s rekonstrukcí a následným využitím objektu Kavalír IV. Předpokládané rozpočtové náklady činí cca 260 mil. Kč.

Pro finanční zajištění realizace tohoto projektu bylo počítáno s dotací z Integrovaného operačního programu, v rámci priority zajišťované Ministerstvem kultury (regenerace historických a kulturních památek). Protože je uvažovaný objem prostředků v rámci IOP cílený do Ústeckého kraje směrován na jinou akci v gesci Ministerstva kultury pro město Terezín, musí zde Ústecký kraj hledat jiné možnosti financování.

3. V následujícím období bude nutno věnovat zvýšenou pozornost dalšímu postupu přípravy navrhovaných projektů a také nově předkládaným projektům a aktivitám.

Mimo jiné zde bude nutno dále ověřovat stav přípravy projektu uvedeného ve Strategii města Terezín na léta 2008 až 2010, který je navrhován Ústavem experimentální medicíny AV ČR. Jedná se o projekt „Centrum translační biomedicíny Terezín-Litoměřice“, s možností jeho financování v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. U této akce se ve městě Terezín uvažuje s využitím objektu vojenské nemocnice Na Krétě pro vybudování administrativního a výukového centra a např. s vybudováním buněčné biobanky a inovačního centra pro technologie.

B. Vládní koordinační skupina pro město Terezín

V  bodě II.2a) usnesení vlády č. 630/2008 bylo uloženo 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj provést do 31. července 2008 změny ve složení Vládní koordinační skupiny pro město Terezín, s ohledem na změnu strategie obnovy města Terezín; tyto změny provést v souladu s bodem II/2 usnesení vlády č. 479/2006, k návrhu na ustavení Vládní koordinační skupiny pro město Terezín, ve kterém byl zmocněn ministr pro místní rozvoj ke jmenování členů tohoto orgánu a jejich zástupců a ke jmenování nových členů v případě změny jejího složení.

P l n ě n í:

Provedení změny v personálním složení Vládní koordinační skupiny pro město Terezín (dále jen „Koordinační skupina“) vyplývá zejména z přehodnocení původní strategie rozvoje a obnovy města Terezín, tzv. Europrojektu Terezín (se záměrem zřízení vysoké školy univerzitního typu) a to ve prospěch menších rozvojových projektů. Potřebnou aktualizaci ve složení tohoto orgánu bylo nutno provést i s ohledem na řadu personálních změn provedených v příslušných orgánech resortů a dalších subjektů v minulém období.

V souladu s uvedeným úkolem usnesení vlády č. 630/2008 byly požádáni příslušní členové vlády, hejtman Ústeckého kraje a starostka města Terezín dopisem 1. místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj ze dne 18. června 2008, č.j.: 19 014/2008 – 72 o předložení nového návrhu na člena  Koordinační skupiny a jeho zástupce.

Na základě výše uvedené žádosti předložili příslušní členové vlády (místopředseda vlády pro evropské záležitosti, ministři resortů zemědělství, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, obrany a financí), hejtman Ústeckého kraje a starostka města Terezín  své návrhy na člena uvedeného orgánu a jeho zástupce.

V souladu s těmito návrhy byly jmenováni dopisem ze dne 31. července 2008 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj noví členové tohoto orgánu (včetně jejich zástupců) a současně byl jmenován jeho předseda, kterým je 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Ing. Milan Půček  MBA. Ph.D. (Příloha č. 1).

Na jednání Koordinační skupiny bude možno přizvat zástupce dalších orgánů a institucí dle řešené problematiky.

Činnost Koordinační skupiny po stránce administrativní a organizační zajišťuje sekretariát, jehož funkci plní odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Úkolem nově aktualizované Koordinační skupiny je koordinovat práce všech zainteresovaných subjektů na přípravě a realizaci projektů obnovy a rozvoje města Terezín, včetně zajištění potřebné spolupráce s příslušnými orgány a institucemi na národní a mezinárodní úrovni, koordinovat možnosti finanční podpory navrhovaných záměrů jak z národních, tak zejména mezinárodních zdrojů (zejména strukturální a další fondy EU, bilaterální pomoc a další); zapojeny budou i krajské zdroje a zdroje soukromého sektoru. Koordinační skupina bude rovněž plnit úlohu hodnotitelské komise pro posouzení žádostí a výběr akcí pro poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu č. 3 (Podpora obnovy a rozvoje města Terezín) programu „Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu“.

C. Jednání Vládní koordinační skupiny pro město Terezín

Jednání Koordinační skupiny se uskutečnilo dne 3. září 2008 na Ministerstvu pro místní rozvoj a zaměřilo se zejména na následující úkoly:

1) Realizace usnesení vlády č. 630/2008  - předseda Koordinační skupiny Ing. Milan Půček informoval o provedení aktualizace složení tohoto orgánu a o zaměření jeho činnosti a dále o zajištění úkolu, týkajícího se zapojení příslušných resortů a dalších subjektů do podpory obnovy a rozvoje města Terezín.

2) Informace o přípravě projektů, zajišťovaných v působnosti zainteresovaných subjektů – jednotliví členové Koordinační skupiny informovali o zapojení svého resortu do přípravy projektů obnovy a rozvoje města Terezín. Zejména zde byly uvedeny a dále zpřesněny informace o projektech a dalších aktivitách, které byly mimo jiné předloženy Ministerstvu pro místní rozvoj v termínu do 30. června 2008 dle bodu II.1. usnesení vlády č. 630/2008. Upřesněná informace z tohoto projednání je součástí bodu A. tohoto materiálu.

Při projednávání tohoto bodu bylo ze strany MMR upozorněno na složitou situaci při financování vybraných aktivit města Terezín pro další období, kdy návrh rozpočtu MMR na rok 2009 nevytváří potřebný prostor pro jejich podporu. MMR bude proto usilovat při schvalování státního rozpočtu na rok 2009 o navýšení prostředků pro program podpory regionálního rozvoje, který zahrnuje též dotační titul zaměřený na podporu obnovy a rozvoje města Terezín. Předseda Koordinační skupiny se obrátil na zástupce příslušných resortů o podporu v této záležitosti.

3) Vyhodnocení žádostí o dotace na projekty města Terezín z dotačního titulu MMR  - na podporu obnovy a rozvoje města Terezín zřídilo Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul č. 3 v rámci programu Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Na základě výzvy z 15. července 2008 k tomuto dotačnímu titulu předložilo město Terezín celkem 11 žádostí o podporu na zpracování projektové dokumentace pro projekty v celkovém objemu 13, 946 mil. Kč. Vzhledem k nutnosti dořešení následného financování některých projektů požádala starostka města Terezín o pozastavení projednávání pěti podaných žádostí; dále uvedla, že všechny žádosti jsou v souladu se Strategií města Terezín na období 2008-2010.

Koordinační skupina navrženou úpravu akceptovala a jednomyslně doporučila ke schválení šest žádostí v celkové výši dotace 6, 001 mil. Kč. Seznam žádostí doporučených k podpoře je uveden v příloze č. 2 tohoto materiálu. Na základě těchto výsledků bude následně vydáno Rozhodnutí ministra o schválení dotace na tyto projekty.

4) Závěry -  členové Koordinační skupiny byli požádáni o upřesnění svých informací o přípravě projektů tak, aby je bylo možno využít pro vypracování materiálu do vlády o řešené problematice města Terezín, který má být v souladu s bodem II.2.b) usnesení vlády č. 630/2008 předložen vládě do 30. září 2008 (pro informaci členů vlády). K postupu prací a přípravě projektů se bude konat další jednání Koordinační skupiny do 15. listopadu 2008.

D. Z á v ě r y

1. Celkově je možno konstatovat, že úkoly uložené usnesením vlády ze dne 21. května 2008 č. 630 ke Zprávě  podpoře obnovy a rozvoje města Terezín byly plněny, zejména:

- členové vlády předložili v souladu s bodem II/1 tohoto usnesení vlády svá vyjádření ke způsobu a možnostem podpory obnovy a rozvoje města, která byla dále upřesněna, mimo jiné na zasedání Koordinační skupiny, konané dne 3. září 2008,

- v souladu s bodem II.2a) tohoto usnesení vlády byly v termínu do 31. července 2008 provedeny změny ve složení Koordinační skupiny. Tento orgán zahájil svoji činnost a na svém zasedání dne 3. září 2008 projednal dosavadní postup realizace usnesení vlády č. 630/2008, včetně stavu přípravy projektů a dalších aktivit na obnově a rozvoji města Terezín.

2. Mimo jiné členové Koordinační skupiny na výše uvedeném zasedání vyhodnotili žádosti o dotace na projekty předložené městem Terezín v rámci dotačního titulu č. 3 (Podpora obnovy a rozvoje města Terezín) programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu“. Z objemu finančních prostředků ve výši 9,0 mil. Kč převedených v rezervním fondu pro rok 2008 na výše uvedené aktivity zde bylo vybráno 6 projektů v celkové výši 6, 001 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace pro vybrané akce obnovy a rozvoje města Terezín. Následně byl Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 172 ze dne 17. září 2008 tento návrh schválen.

Pokud se nepodaří ještě v tomto roce vyčerpat zbývajících cca 3 mil. Kč, budou tyto prostředky navrženy k převodu do roku 2009 s účelovým využitím pro další projekty předložené městem Terezín.

3. Zvýšenou pozornost bude nutno věnovat řešení problematiky města Terezín a přípravě projektů (upřesnění jejich věcného řešení a finančního zajištění, upřesnění termínů jejich přípravy a realizace, atd.) a dalších aktivit i v následujícím období. Vedle dosud spolupracujících subjektů zde bude nutno ověřovat možnosti zapojení dalších orgánů a institucí na národní i mezinárodní úrovni.

V této souvislosti je nutno zejména připomenout složitou situaci v oblasti finančního zajišťování přípravných prací, podpory zpracování příslušné dokumentace, potřebných studií, atd. ze strany příslušných resortů a také Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud nedojde k posílení prostředků rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj pro rok 2009 pro program podpory regionálního rozvoje, který zahrnuje i podporu obnovy a rozvoje města Terezín, bude příprava prací na řešení této problematiky v dalším období značně limitována.

Tyto záležitosti budou pravidelně projednávány na zasedáních Koordinační skupiny. Další jednání tohoto orgánu se uskuteční nejpozději do 15. listopadu 2008.

Přílohy

Příloha č. 1

Složení Vládní koordinační skupiny pro město Terezín

(realizace usnesení vlády č. 630/2008, bod II.2a)

| Instituce | Člen | Zástupce |
| --- | --- | --- |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | předseda Koordinační skupiny Ing. Milan Půček, MBA. Ph.D. 1. náměstek ministra |  |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | mpř. Koordinační skupiny RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky |  |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | RNDr. Jan Pátek, ved. odd. odboru rozvoje a strategie regionální politiky |  |
| Místopředseda vlády RNDr. A. Vondra | Bc. Jindřich Novák Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti | Mgr. Denisa Haubertová poradkyně místopředsedy vlády |
| Ministerstvo zemědělství | Ing. Radka Bučilová ředitelka odboru program. financování ve vodním hospodářství | Ing. Naděžda Kozlová vedoucí oddělení programu prevence před povodněmi |
| Ministerstvo zdravotnictví | Ing. Zdeněk Kabátek vrchní ředitel přímo řízených organizací | Ing. Zdeněk Kot ředitel odboru investičního rozvoje |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D. Vedoucí úseku Akreditační komise | Ing. Jiří Johánek, DiS. Odbor vysokých škol |
| Ministerstvo kultury | Ing. Jana Vohralíková vrchní ředitelka sekce D | PhDr. Jan Munk, CSc. ředitel Památníku Terezín |
| Ministerstvo obrany | Mgr. František Fidler vedoucí referátu správy nemovitého majetku | Ing. Pavel Barčák vedoucí oddělení správy nemovitého majetku |
| Ministerstvo financí | Ing. Pavel Kouřil ředitel odboru 19 | Ing. Jiří Vaníček zástupce ředitele odboru 19 |
| Ústecký kraj | Ing. Petr Fiala náměstek hejtmana | PaedDr. Marie Tomčová Odbor evropských projektů |
| Město Terezín | Růžena Čechová starostka města | JUDr. Miloslav Kubíček tajemník MÚ |

Příloha č. 2

Seznam akcí doporučených k podpoře v rámci programu

Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu

(dotační titul č. 3 – Podpora obnovy a rozvoje města Terezín)

| Pořadové číslo žádosti | Název projektu | Celkové náklady (tis. Kč) | Žádáno (tis. Kč) | Doporučeno (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56708 | Zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení na kanalizační přípojky Terezín | 1 950 | 1 950 | 1 950 |
| 56707 | Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci kanalizace v Počaplech | 255 | 255 | 255 |
| 56706 | Zhotovení projektové dokumentace na kanalizaci Terezín, Kréta | 185 | 185 | 185 |
| 56705 | Dokončení projektové dokumentace na kanalizaci Nové Kopisty | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 56560 | Zpracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku Smetanovy sady-Litoměřická kotlina | 476 | 476 | 476 |
| 56559 | Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení města Terezín | 535 | 535 | 535 |
|  | Celkem | 6 001 | 6 001 | 6 001 |