Shrnutí informací dle Usnesení vlády  
č. 262 bod 4 d)

[Zpráva o stavu připravenosti ICT projektů v Katalogu záměrů Digitální Česko](https://kormoran.odok.cz/ODOK/eklep3.nsf/$$OpenDominoDocument.xsp?documentId=A227FA)

Vypracovali: Zuzana Ujhelyiová, Marek Pur

# Shrnutí

Téměř 32% projektů v celkovém finančním objemu 4,159 mld Kč realizovaných v r. 2022 je k 20. červnu smluvně zajištěno (má podepsanou smlouvu) v rámci financování roku 2022. Z pohledu počtu se pak jedná o 33%.

Dokončená či probíhající soutěž je u projektů v celkové hodnotě 4,978 mld Kč (31,77%) pro r. 2022. Aktuálně tedy probíhají soutěže na cca 819 mil Kč.

Projektům, realizovaným v r. 2022, se nedostává finančních zdrojů v celkové výši 2,174 mld Kč.

Kapitálové výdaje z toho činí 1,359 mld Kč, kdy na zdroje státního rozpočtu u jednotlivých rozpočtových kapitol připadá 770,96 mil. Kč z toho pak 28,26 mil. Kč je na DPH u projektů z Národního plánu obnovy, které si jednotlivé úřady nedokázaly zajistit z interních zdrojů. Bývající část chybějících kapitálových prostředků ve výši 588,04 mil Kč je tvořena nadpožadavky. V běžných výdajích se pak nedostává celkem 815,29 mil. Kč z toho jsou 193,91 mil Kč běžné výdaje ze státního rozpočtu a 621,38 mil. Kč z nadpožadavků.

Seznam jednotlivých projektů, u kterých je nutné dofinancování, je uveden v přílohách.

# Přehled organizací, které poskytly data

Termínem pro aktualizaci dat v rámci Katalogu záměrů Digitální Česko a odevzdání výstupů Kabinetu digitalizace Úřadu vlády byl 15. květen 2022. Níže publikované informace vycházejí z dat aktualizovaných a odevzdaných do 20. června 2022 včetně.

|  |  |
| --- | --- |
| Resort/centrální úřad | Počet záměrů |
| Český báňský úřad | 6 |
| Český statistický úřad | 8 |
| Český telekomunikační úřad | 3 |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 16 |
| Energetický regulační úřad | 3 |
| Ministerstvo dopravy | 2 |
| Ministerstvo financí | 9 |
| Ministerstvo kultury | 11 |
| Ministerstvo obrany | 0 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí | 94 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 22 |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu | 5 |
| Ministerstvo spravedlnosti | 23 |
| Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy | 13 |
| Ministerstvo vnitra ČR | 62 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 62 |
| Ministerstvo zdravotnictví | 30 |
| Ministerstvo zemědělství | 16 |
| Ministerstvo životního prostředí | 4 |
| Národní bezpečnostní úřad | 0 |
| Národní sportovní agentura | 2 |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 4 |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 0 |
| Státní správa hmotných rezerv | 4 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 0 |
| Úřad na ochranu osobních údajů | 0 |
| Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 0 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 4 |
| Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 0 |
| Úřad průmyslového vlastnictví | 4 |
| Úřad vlády České republiky | 2 |
| Celkem | 410 |

Úřady, které ve výše uvedené tabulce mají počet záměrů 0, data v Katalogu aktualizovaly  
a zaslaly příslušné výstupy. Tyto úřady však v katalogu neevidují v současné době žádný záměr a to především z důvodů jejich režimových opatření (např. MO, NBÚ) příp. proto, že se jedná o relativně malé úřady, jejichž agendy jsou již digitalizovány příp. budou digitalizovány v dalších obdobích.

# Smluvní zajištění projektů

Ve finančním vyjádření jsou pro r. 2022 již smluvně zajištěny projekty v celkové hodnotě (pro r. 2022) 4,159 mld Kč (31,77%), smluvně nezajištěny (pro r. 2022) pak projekty v hodnotě 5,207 mld. Kč a u projektů za 3,720 mld. Kč nebyla tato skutečnost jejich gestory (tedy realizujícími úřady) uvedena.

# Použitý typ veřejné zakázky

Dokončená či probíhající soutěž je u projektů v celkové hodnotě 4,978 mld Kč pro r. 2022 ze všech zdrojů financování. Soutěže zatím neprobíhají u projekt v celkové hodnotě 8,109 mld Kč.

Z porovnání výše uvedených grafů je patrné, že min. v 25 případech je výběrové řízení na dodavatele aktuálně v běhu (v předpokládané výši cca 951 mil Kč) a není ještě podepsána smlouva s dodavatelem.

# Plánované finanční zajištění projektů v r. 2022 – kapitálové výdaje

Zdrojem s nejvyšším objemem plánovaných kapitálových výdajů pro r. 2022 je Národní plán obnovy, který dosahuje více jak 6 mld Kč. Tento zdroj je nutné považovat jako plánovaný, protože v současné době jsou vypisovány jednotlivé výzvy (cca do konce června) a bude následovat hodnocení a vlastní přidělení finančních prostředků pro předfinancování projektů. Jako reálné se jeví administrativní přidělení finančních prostředků do konce roku pro celý plánovaný objem. Otázkou však zůstává reálné čerpání těchto prostředků.

Dalším, v pořadí nejvyšším zdrojem pro financování kapitálových výdajů pro r. 2022, je Státní rozpočet. V grafu jsou uvedené prostředky v souhrnné výši 1,256 mld Kč, které jsou plánované, nikoliv v rámci rozpočtu skutečně obdržené. Rozdíl mezi plánovanými a zcela či částečně přidělenými prostředky dosahuje 770,96 mil. Kč. Detailní přehled projektů včetně příslušného gesčního úřadu je součástí přílohy.

Dalším významným zdrojem kapitálových výdaj v r. 2022 jsou Nadpožadavky státního rozpočtu v celkové výši nad 742,29 mil Kč. Pro rok 2022 nebyly Nadpožadavky v rámci státního rozpočtu definovány. K vyjednávání o jejich výši v rámci přípravy rozpočtu nedošlo. I přes tuto skutečnost jsou však min. částečně ze státního rozpočtu hrazeny. Pravděpodobně se tak jedná o chybu v aktualizovaných datech.

# Plánované finanční zajištění projektů v r. 2022 – běžné výdaje

Největším zdrojem pro plánované pokrytí běžných výdajů v r. 2022 jsou Nadpožadavky státního rozpočtu v celkové výši nad 1,2 mld Kč. V rámci přípravy Implementačních plánů 2021 (pro rozpočet 2022 a následující) bylo umožněno zadání pouze celkových výdajů jednotlivých záměrů. Detailnější rozpad na kapitálové a běžné výdaje byl do systému implementován v souvislosti s Usnesením vlády č. 262 z 30. 3. 2022 a přípravou Implementačních plánů 2023. Jedná se tedy o požadavky publikované gesčními úřady v r. 2022 vyjadřující jejich aktuální potřebu.

# Přílohy

## Seznam projektů k dofinancování – kapitálové výdaje – Státní rozpočet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | **Saldo [mil. Kč]** | |
| **Český báňský úřad** | |  |  | |
| Inovace digitální služby – AIS, ISU a GIS, napojení na PO - 1. etapa | 2,2 | 2,2 | 0 | |
| **Český telekomunikační úřad** | | |  | |
| Formulářové řešení | 2,15 | 0 | 2,15 | |
| Zavedení NIA a vytvoření mandátního registru | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| **Český úřad zeměměřický a katastrální** | | | | |
| Implementace dopadů nové legislativy (digitální ústava atd.) do ISKN | 39,05 | 39,05 | 0 | |
| Propojení a otevření datového fondu ČÚZK - mandatorní záměr | 1 | 1 | 0 | |
| Realizace ZABAGED 2018+ | 7 | 7 | 0 | |
| RÚIAN 2020+ | 25 | 25 | 0 | |
| Státní mapové dílo 2018+ | 7 | 7 | 0 | |
| Vytvoření katalogu služeb ČÚZK a základny pro digitální transformaci - mandatorní záměr | 2 |  | 2 | |
| **Ministerstvo financí** | |  |  | |
| cPortál | 4 | 4 | 0 | |
| Datový sklad FS | 10 | 10 | 0 | |
| Nový Informační systém majetku státu (MEPIS - Majetkový, ekonomický a právní informační systém) | 8 | 0 | 8 | |
| **Ministerstvo kultury** | |  |  | |
| AIS pro digitalizaci úkonů katalogu VS | 2 | 1 | 1 | |
| Vytvoření katalogu služeb MK a základny pro digitální transformaci | 2 | 2 | 0 | |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí** | | | | |
| ČSSZ - Agregace (Digi Česko) | 0 | 0 | 0 | |
| ČSSZ - Aplikace NEM | 6 | 0 | 6 | |
| ČSSZ - Další rozvoj IKR | 6 | 0 | 6 | |
| ČSSZ - Elektronická neschopenka | 0 | 0 | 0 | |
| ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV | 26,83 | 13,29 | 13,54 | |
| ČSSZ - Licence pro IIS ČSSZ (Digi Česko) | 40 | 30 | 10 | |
| ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě | 15 | 10 | 5 | |
| ČSSZ - Obnova HW (Digi Česko) | 77 | 30 | 47 | |
| ČSSZ - Optimalizace a legislativní změny EXK, EDS, ATR | 2 | 0 | 2 | |
| ČSSZ - Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agendy | 4,5 | 0 | 4,5 | |
| ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2022 | 15 | 5 | 10 | |
| ČSSZ - Rozšíření centrálního datového úložiště | 10 | 6 | 4 | |
| ČSSZ - Rozvoj aplikace ZDD v kontextu vývoje nové aplikační podpory | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| ČSSZ - Rozvoj APV AAA portálu | 3 | 0 | 3 | |
| ČSSZ - rozvoj externí komunikace (Digi Česko) | 50 | 13 | 37 | |
| ČSSZ - Rozvoj interaktivních formulářů | 1,5 | 1,5 | 0 | |
| ČSSZ - rozvoj služeb pro občany a ostatní externí subjekty (Digi Česko) | 33 | 7 | 26 | |
| ČSSZ - Rozvoj stávajících APV (INS, MKV, SPR) | 2,5 | 0 | 2,5 | |
| ČSSZ - Úprava APV pro Správu nárokových podkladů | 3 | 0 | 3 | |
| ČSSZ - Úprava APV Správy údajové základny | 5 | 0 | 5 | |
| ČSSZ - Úprava APV ZDV | 1,5 | 0 | 1,5 | |
| ČSSZ - Úpravy aplikace POJ | 5 | 0 | 5 | |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | | **Saldo [mil. Kč]** |
| ČSSZ - Úpravy APV datový katalog | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| ČSSZ - Úpravy APV DMS | 2 | 0 | 2 | |
| ČSSZ - Úpravy APV ESS | 5,5 | 1,5 | 4 | |
| ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend | 4 | 0 | 4 | |
| ČSSZ - Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR | 3,5 | 0 | 3,5 | |
| MPSV - Bezpečnostní dohled jako služba | 12 |  | 12 | |
| MPSV - Budování nového IS - IS DAV | 0 | 0 | 0 | |
| MPSV - Docházkový systém MPSV | 6 | 1 | 5 | |
| MPSV - Komplexní bezpečnostní testování jako služba | 75 |  | 75 | |
| MPSV - Poskytování služeb při vydávání kvalifikovaných a komerčních certifikátů v resortu MPSV | 5 |  | 5 | |
| MPSV - Propojení a otevření datového fondu resortu MPSV | 1 | 0 | 1 | |
| MPSV - Rozvoj IS IPPD | 33,3 | 33,3 | 0 | |
| MPSV - Rozvoj IS ZAM | 47,37 | 47,37 | 0 | |
| MPSV - Vytvoření katalogu služeb resortu MPSV a základny pro digitální transformaci | 2 | 0 | 2 | |
| **Ministerstvo pro místní rozvoj** | | |  | |
| Ekonomický informační systém MMR | 0 |  | 0 | |
| Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek 2.0 | 150 |  | 150 | |
| Podpora návrhu zadávací dokumentace pro úspěšnou veřejnou soutěž (P17) | 1 |  | 1 | |
| Portál pro obce | 2 |  | 2 | |
| Rozvoj konceptu Smart Cities | 15 |  | 15 | |
| **Ministerstvo průmyslu a obchodu** | | | | |
| Rozvoj IS ELIS | 8 | 8 | 0 | |
| **Ministerstvo spravedlnosti** | | |  | |
| Audiozáznamy ze soudních síní a přepis na text (UŠI II.) | 16,6 | 0 | 16,6 | |
| Nový Seznam soudních znalců a tlumočníků | 6,2 | 4,1 | 2,1 | |
| Otevření datového fondu MSp - 1. fáze ( SZAT, Stat. listy) | 0 | 0 | 0 | |
| Portál justice | 1,39 | 0 | 1,39 | |
| Videokonference | 6,51 | 0 | 6,51 | |
| **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** | | | | |
| Budování Informačního systému vzdělávání v rozsahu jeho první etapy - eEdu-I | 11,98 | 19,28 | -7,3 | |
| Podpora rozvoje digitálních kompetencí učitelů a vytvoření podmínek pro získání, udržení a rozvoj těch nejlepších odborníků jako učitelů | 0 |  | 0 | |
| Tripartitní dialog o podpoře digitálního vzdělávání | 0 | 0 | 0 | |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | | |  | |
| [P] Program - Vybudování eGovernment cloudu | 15 |  | 15 | |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) | 102,63 | 102,63 | 0 | |
| Implementace ZoPDS v prostředí SZR | 6,48 | 0 | 6,48 | |
| Národní certifikační autorita (NCA) | 1,67 | 0 | 1,67 | |
| Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana) | 7,2 | 3 | 4,2 | |
| Roll out CAAIS | 3,31 | 3,31 | 0 | |
| Roll out CzechPOINT 2.0 | 3,84 | 3,84 | 0 | |
| Rozvoj IS NIA | 1,21 | 0 | 1,21 | |
| RPP - metainformační systém veřejné správy | 30 | 0 | 30 | |
| Sdílená knihovna (wiki) nejlepší praxe řízení ICT/eGovernment | 0,5 |  | 0,5 | |
| Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR | 2,33 | 0 | 2,33 | |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | | **Saldo [mil. Kč]** |
| **Ministerstvo zahraničních věcí** | | |  | |
| Harmonizace IK MZV s IKČR a zavedení EA do řídící praxe | 2 |  | 2 | |
| Obnova aktivních prvků | 24,2 | 0 | 24,2 | |
| Podpora a maintenance na produkt CzechIdM | 1,78 | 0 | 1,78 | |
| Podpora a rozvoj IS ePasy | 6 | 0 | 6 | |
| Podpora a rozvoj IS EVC2 | 8 | 0 | 8 | |
| Propojení a otevření datového fondu MZV | 2,5 |  | 2,5 | |
| Smlouva o Rozvoji konzulárních systémů ePasy MZV a EVC2 MZV | 3,5 | 3,5 | 0 | |
| Úprava agendového informačního systému ePasy dle NAP | 0,42 | 0 | 0,42 | |
| Úprava agendového informačního systému EVC2 dle programu euINIS | 0,69 | 0 | 0,69 | |
| Úprava agendového informačního systému EVC2 dle prováděcího rozhodnutí EK z 30.4.2020 o zavedení digitální pečeti na jednotném vzoru víz | 4,99 | 0 | 4,99 | |
| Výstavba IS MZV-V2 a migrace IS - MZV-V | 21,98 | 0 | 21,98 | |
| Vytvoření katalogu služeb MZV a základny pro digitální transformaci | 2 |  | 2 | |
| **Ministerstvo zemědělství** | | |  | |
| Agendový informační systém SPÚ | 7,2 | 7,2 | 0 | |
| Analýza legislativních předpisů a postupů za účelem zavedení DIA. | 1 | 0 | 1 | |
| Centralizované řešení geografického informačního systému Státního pozemkového úřadu | 5,8 | 5,08 | 0,72 | |
| Informační systém pozemkových úprav (ISPU) | 4,68 | 4,68 | 0 | |
| Monitoring Approach (podpora on-line služeb nové SZP) Mze | 60 |  | 60 | |
| Podpora digitalizace zemědělství | 4 | 0 | 4 | |
| Portál farmáře SZIF (nový) | 10 | 10,7 | -0,7 | |
| Publikační datové úložiště resortu MZe - fáze 1. INSPIRE | 23 | 0 | 23 | |
| Vybudování přístupového bodu ke službám elektronické identifikace, MZe | 4 | 0 | 4 | |
| Zajištění modernizace a rozvoje portálu eAgri MZe. | 10 | 0 | 10 | |
| **Ministerstvo životního prostředí** | | |  | |
| Agendový informační systém ISOH 2 MŽP | 25,7 | 1,7 | 24 | |
| Centrální agendový informační systém (CAIS) | 12,25 | 12,25 | 0 | |
| Řízení ICT služeb na MŽP (ITIL) | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| **Národní sportovní agentura** | | |  | |
| Rejstřík sportu etapa 2. | 5,7 | 5,7 | 0 | |
| **Úřad průmyslového vlastnictví** | | |  | |
| Napojení IS duševního vlastnictví na portál občana, nový portál ÚPV, úplné el. podání a zavedení prvků umělé inteligence do tohoto systému | 2,1 | 2,1 | 0 | |
| **Úřad vlády České republiky** | | |  | |
| Akreditační systém | 2,32 | 2,32 | 0 | |
| Nová ESS - předimplementační analýza | 1 |  | 1 | |
| **Celkový součet** | **1267,56** | **496,6** | **770,96** | |

Žlutě jsou označeny řádky, kde se gesčnímu úřadu nepodařilo nalézt interní zdroje pro financování DPH u projektů z Národního plánu obnovy.

## Seznam projektů k dofinancování – kapitálové výdaje – Nadpožadavky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | **Saldo [mil. Kč]** |
| **Český statistický úřad** | | |  |
| SIS\_0\_Centrální autentizační bod | 0,81 | 0,81 | 0 |
| SIS\_1\_Unifikované vstupní rozhraní | 2,19 | 2,19 | 0 |
| SIS\_2 Centrální zpracování | 1 | 1 | 0 |
| SIS\_3\_Rozšíření nástrojů deseminace | 0,6 | 0,6 | 0 |
| SIS\_4\_Jednotný metaninformační systém | 1,2 | 1,2 | 0 |
| SIS\_5\_Soustava statistických registrů | 1,8 | 1,8 | 0 |
| **Český telekomunikační úřad** | | |  |
| Samoobslužný portál ČTÚ | 3 | 0 | 3 |
| **Ministerstvo dopravy** | | |  |
| Portál dopravy | 130 | 0 | 130 |
| **Ministerstvo financí** | |  |  |
| ARES 2.0 (Základní modernizace) | 4 | 4 | 0 |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí** | | |  |
| ČSSZ - Aplikace NEM | 6 | 0 | 6 |
| ČSSZ - Další rozvoj IKR | 6 | 0 | 6 |
| ČSSZ - EDA (včetně nárokových podkladů) | 0 | 0 | 0 |
| ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV | 13,54 | 0 | 13,54 |
| ČSSZ - Licence pro IIS ČSSZ (Digi Česko) | 10 | 0 | 10 |
| ČSSZ - Obměna síťových prvků datové sítě | 5 | 0 | 5 |
| ČSSZ - Obnova HW (Digi Česko) | 47 | 0 | 47 |
| ČSSZ - Optimalizace a legislativní změny EXK, EDS, ATR | 2 | 0 | 2 |
| ČSSZ - Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agendy | 4,5 | 0 | 4,5 |
| ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2022 | 10 | 0 | 10 |
| ČSSZ - Rozšíření centrálního datového úložiště | 4 | 0 | 4 |
| ČSSZ - Rozvoj aplikace ZDD v kontextu vývoje nové aplikační podpory | 0,5 | 0 | 0,5 |
| ČSSZ - Rozvoj APV AAA portálu | 3 | 0 | 3 |
| ČSSZ - rozvoj externí komunikace (Digi Česko) | 37 | 0 | 37 |
| ČSSZ - rozvoj služeb pro občany a ostatní externí subjekty (Digi Česko) | 26 | 0 | 26 |
| ČSSZ - Rozvoj stávajících APV (INS, MKV, SPR) | 2,5 | 0 | 2,5 |
| ČSSZ - Úprava APV pro Správu nárokových podkladů | 3 | 0 | 3 |
| ČSSZ - Úprava APV Správy údajové základny | 5 | 0 | 5 |
| ČSSZ - Úprava APV ZDV | 1,5 | 0 | 1,5 |
| ČSSZ - Úpravy aplikace POJ | 5 | 0 | 5 |
| ČSSZ - Úpravy APV datový katalog | 0,5 | 0 | 0,5 |
| ČSSZ - Úpravy APV DMS | 2 | 0 | 2 |
| ČSSZ - Úpravy APV ESS | 4 | 0 | 4 |
| ČSSZ - Úpravy APV pro ePodání, ESB Backend | 4 | 0 | 4 |
| ČSSZ - Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR | 3,5 | 0 | 3,5 |
| MPSV - Digitalizace dokumentů | 25 |  | 25 |
| MPSV - DWH | 17,95 | 4,15 | 13,8 |
| MPSV - Harmonizace agendových zákonů a vyhlášek resortu MPSV ve vztahu k digitální transformaci | 40 |  | 40 |
| MPSV - Komunikační a systémová infrastruktura | 257,6 | 126 | 131,6 |
| MPSV - LIS | 6,4 | 0 | 6,4 |
| MPSV - Rozvoj EESSI | 8,8 | 4,8 | 4 |
| MPSV - SOBI - transformační datová vrstva | 7,5 | 3,8 | 3,7 |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | **Saldo [mil. Kč]** |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | | |  |
| Digitální Česko - rozvoj ROB a souvisejících AIS v důsledku přijetí ZoPDS a dalších zákonů | 20 |  | 20 |
| **Ministerstvo zemědělství** | | |  |
| Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS | 5 | 0 | 5 |
| **Ministerstvo životního prostředí** | | |  |
| Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP) | 1,8 | 1,8 | 0 |
| **Úřad průmyslového vlastnictví** | | |  |
| PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, ÚPV | 2,1 | 2,1 | 0 |
| **Celkový součet** | **742,29** | **154,25** | **588,04** |

## Seznam projektů k dofinancování – běžné výdaje – Státní rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | | | **Přiděleno [mil. Kč]** | | **Saldo [mil. Kč]** |
| **Český úřad zeměměřický a katastrální** | | | | | | |
| Implementace dopadů nové legislativy (digitální ústava atd.) do ISKN | 14 | | | 14 | | 0 |
| Realizace ZABAGED 2018+ | 4 | | | 4 | | 0 |
| RÚIAN 2020+ | 10 | | | 10 | | 0 |
| **Energetický regulační úřad** | | | | | |  |
| Registr zprostředkovatelů | 2 | | | 2 | | 0 |
| **Ministerstvo financí** | | | |  | |  |
| Datový sklad FS | 21 | | | 21 | | 0 |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí** | | | | | | |
| MPSV - Archivace | 29,2 | | | 29,2 | | 0 |
| MPSV - Arsys.X | 21,19 | | | 21,19 | | 0 |
| MPSV - Budování nového IS Posudky | 14,3 | | | 14,3 | | 0 |
| MPSV - Hlasové služby | 4,5 | | | 4,5 | | 0 |
| MPSV - HW podpora | 6,15 | | | 6,15 | | 0 |
| MPSV - ICT materiál | 0,98 | | | 0,98 | | 0 |
| MPSV - Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí | 45 | | | 45 | | 0 |
| MPSV - KIVS | 24,2 | | | 24,2 | | 0 |
| MPSV - Ostatní ICT služby | 13,88 | | | 13,88 | | 0 |
| MPSV - Projektové řízení | 85,08 | | | 85,08 | | 0 |
| MPSV - SW podpora | 9,6 | | | 9,6 | | 0 |
| MPSV - Systémová integrace | 0 | | | 0 | | 0 |
| **Ministerstvo průmyslu a obchodu** | | | | | | |
| Rozvoj IS RŽP | 8,5 | | | 8,5 | | 0 |
| **Ministerstvo spravedlnosti** | | | | | |  |
| Audiozáznamy ze soudních síní (UŠI I.) | 3,17 | | | 0 | | 3,17 |
| Generátor přidělování - MS | 0,15 | | | 0 | | 0,15 |
| Informační systém skutečných majitelů a svěřenských fondů | 0,33 | | | 0 | | 0,33 |
| Justiční anonymizér | 1,2 | | | 0 | | 1,2 |
| Nový Informační systém Rejstříku trestů | 1,41 | | | 1,41 | | 0 |
| Pořízení licencí Oracle | 46,37 | | | 37,36 | | 9,01 |
| **Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy** | | | | | | |
| Podpora budování infrastruktury pro technologie vysoce výkonných počítačů (HPC) | 177,25 | | | 177,25 | | 0 |
| Podpora vyšší účasti podniků a výzkumných organizací v programech Horizon 2020 a v Horizon Europe. | 0 | | | 0 | | 0 |
| SDG - MŠMT - tvorba předpokladů pro realizaci SDG | 0,06 | | | 0,06 | | 0 |
| Tripartitní dialog o podpoře digitálního vzdělávání | 1,5 | | | 1,5 | | 0 |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | | | | | |  |
| Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu (projekt je v rámci NPO veden pod názvem "Vybudování referenčního rozhraní propojeného datového fondu" | 13,93 | | | 0 | | 13,93 |
| Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa) | 16,43 | | | 16,43 | | 0 |
| Národní certifikační autorita (NCA) | 24,33 | | | 0 | | 24,33 |
| Rozvoj IS NIA | 2,08 | | | 0 | | 2,08 |
| Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR | 0,52 | | | 0 | | 0,52 |
| **Gestor - záměr** | | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | | **Saldo [mil. Kč]** | |
| **Ministerstvo zahraničních věcí** | | | | | |  |
| Analýza, návrh řešení a studie proveditelnosti k realizaci nového IS pro výkon vízové agendy MZV | 16,67 | | | 0 | | 16,67 |
| Digitalizace konzulárních agend | 1,2 | | | 1,2 | | 0 |
| Nákup produktů Microsoft Enterprise Agreement | 28,3 | | | 28,3 | | 0 |
| Nový Web MZV | 2 | | | 0 | | 2 |
| Obnova aktivních prvků | 1,82 | | | 0 | | 1,82 |
| Obnova NGFW pro ústředí MZV a zastupitelské úřady | 3,4 | | | 0 | | 3,4 |
| Podpora a maintenance na produkt CzechIdM | 0,86 | | | 0 | | 0,86 |
| Podpora a rozvoj IS ePasy | 14,22 | | | 0 | | 14,22 |
| Podpora a rozvoj IS EVC2 | 11,55 | | | 0 | | 11,55 |
| Podpora a rozvoj OKbase MZV | 1,01 | | | 0 | | 1,01 |
| Pokračování podpory licencí AHSS | 1,3 | | | 0 | | 1,3 |
| Pořízení čteček otisků prstů pro CDBP | 1,27 | | | 0 | | 1,27 |
| Pořízení fotoaparátů a příslušenství pro CDBP | 2,7 | | | 0 | | 2,7 |
| Pořízení tabletů pro CDBP | 0,7 | | | 0 | | 0,7 |
| Poskytování komunikační sítě WAN MZV ČR (2020-2025) | 53,86 | | | 0 | | 53,86 |
| Poskytování systémové podpory a servisu IS MZV-KR II (2021-2025) | 8,98 | | | 0 | | 8,98 |
| Právní služby ICT - VZMR | 2 | | | 0 | | 2 |
| Propojení a otevření datového fondu MZV | 0,5 | | | 0,5 | | 0 |
| Rozšíření, podporu a servis IS EU Extranet ČR-V – Centra a Resortních pracovních stanic | 6,24 | | | 0 | | 6,24 |
| Systémová podpora a servis IS MZV-V | 9,63 | | | 0 | | 9,63 |
| Výstavba IS MZV-V2 a migrace IS - MZV-V | 0,08 | | | 0 | | 0,08 |
| **Ministerstvo zemědělství** | | | | | |  |
| Agendový informační systém SPÚ | 1,86 | | | 1,86 | | 0 |
| Centralizované řešení geografického informačního systému Státního pozemkového úřadu | 1,01 | | | 1,01 | | 0 |
| **Ministerstvo životního prostředí** | | | | | |  |
| Řízení ICT služeb na MŽP (ITIL) | 0,9 | | | 0 | | 0,9 |
| **Národní sportovní agentura** | | | | | |  |
| Rejstřík sportu etapa 1. | 2,4 | | | 2,4 | | 0 |
| **Úřad průmyslového vlastnictví** | | | | | |  |
| Napojení IS duševního vlastnictví na portál občana, nový portál ÚPV, úplné el. podání a zavedení prvků umělé inteligence do tohoto systému | 2,44 | | | 2,44 | | 0 |
| PPDF a zavedení AI v AIS průmyslových práv, ÚPV | 2,54 | | | 2,54 | | 0 |
| Zlepšení povědomí o právech průmyslového vlastnictví. | 0,65 | | | 0,65 | | 0 |
| **Celkový součet** | **782,4** | | | **588,49** | | **193,91** |

## Seznam projektů k dofinancování – běžné výdaje – Nadpožadavky

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestor - záměr** | **Plánováno [mil. Kč]** | **Přiděleno [mil. Kč]** | **Saldo [mil. Kč]** |
| **Český statistický úřad** | | |  |
| SIS\_0\_Centrální autentizační bod | 0,03 | 0,03 | 0 |
| SIS\_1\_Unifikované vstupní rozhraní | 0,12 | 0 | 0,12 |
| SIS\_2 Centrální zpracování | 0,05 | 0,05 | 0 |
| SIS\_3\_Rozšíření nástrojů deseminace | 0,03 | 0,03 | 0 |
| SIS\_4\_Jednotný metaninformační systém | 0,06 | 0,06 | 0 |
| SIS\_5\_Soustava statistických registrů | 0,09 | 0,09 | 0 |
| **Ministerstvo práce a sociálních věcí** | | | |
| MPSV - CA SDM | 22,5 | 18 | 4,5 |
| MPSV - Datová centra | 121,8 | 31 | 90,8 |
| MPSV - Licence | 223,91 | 59,12 | 164,79 |
| MPSV - OKSystem exit | 743,67 | 456,6 | 287,07 |
| MPSV - Resortní elektronický systém spisové služby MPSV | 44,9 | 0 | 44,9 |
| MPSV - Rozvoj provozně-integračního prostředí PIP2 | 33,9 | 17,7 | 16,2 |
| **Ministerstvo vnitra ČR** | | |  |
| Platební brány ve veřejné správě | 5 | 2 | 3 |
| **Ministerstvo zdravotnictví** | | |  |
| Enterprise architektura klíčových projektů | 1 | 0 | 1 |
| Koordinace stávajících nástrojů podpory - mezinárodní projekty / platformy pro rozvoj Digitální ekonomiky, inovativnost | 3 | 0 | 3 |
| Vytvoření základny pro digitální transformaci MZ | 4 | 0 | 4 |
| **Ministerstvo zemědělství** | | |  |
| Řešení ÚEP SVS a digitalizace vnitřních agend SVS | 2 | 0 | 2 |
| **Ministerstvo životního prostředí** | | |  |
| Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP) | 0,2 | 0,2 | 0 |
| **Celkový součet** | **1206,26** | **584,88** | **621,38** |